KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)

PEKERJAAN: SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI KABUPATEN BOGOR

SUMBER DANA: APBD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR — DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

————————————————————————————————————————————————————————————

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkualitas, aman, tertib, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi melalui penyelenggaraan sistem informasi, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan badan usaha, pengawasan penyelenggaraan konstruksi, serta penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Seiring meningkatnya kompleksitas pembangunan di Kabupaten Bogor (yang mencakup 40 Kecamatan), kebutuhan terhadap sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data badan usaha jasa konstruksi (BUJK), tenaga kerja konstruksi (TKK), pelatihan, sertifikasi, pemantauan kurva S, pemetaan geospasial WebGIS, dan kegiatan pengawasan tertib konstruksi menjadi semakin krusial. Saat ini pengelolaan data masih tersebar pada berbagai media sehingga menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor mengembangkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJAKON) Kabupaten Bogor sebagai platform mandiri daerah yang mengintegrasikan seluruh basis data pembinaan, pemetaan spasial sebaran proyek, instrumen pengawasan berbasis Permen PUPR No. 1/2023, serta penyediaan fasilitas ekspor data terstandar (Microsoft Excel, CSV, PDF, dan Shapefile .SHP).

Pengembangan sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, efisiensi pengelolaan data, serta mendukung proses perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Bogor.

2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah Menyusun Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor sebagai media pengelolaan data, informasi, pelayanan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi secara terintegrasi.

2.2 Tujuan

Tujuan dari pekerjaan adalah:

Mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi jasa konstruksi Kabupaten Bogor.

Menyusun desain arsitektur sistem informasi modern berbasis web dan spasial.

Mengembangkan aplikasi berbasis web yang responsif, aman, dan berkinerja tinggi.

Mengintegrasikan pengelolaan data jasa konstruksi (BUJK, TKK, Pelatihan, Proyek, Pengawasan).

Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.

Menyediakan dashboard informasi dan WebGIS sebagai bahan pengambilan keputusan eksekutif.

Mendukung digitalisasi pelayanan publik bidang jasa konstruksi.

2.3 Sasaran

Sasaran kegiatan meliputi:

Tersusunnya dokumen kebutuhan dan arsitektur sistem informasi jasa konstruksi;

Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor berbasis web;

Tersedianya basis data spasial dan tabular jasa konstruksi yang terintegrasi (PostgreSQL + PostGIS);

Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik dan kemudahan verifikasi legalitas;

Meningkatnya kualitas monitoring progres fisik proyek dan evaluasi kepatuhan tertib konstruksi.

3. NAMA PENGGUNA JASA

Pengguna Jasa adalah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor.

4. DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi jo PP No. 14 Tahun 2021;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

5. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan pada Penyusunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi meliputi tahapan terstruktur sebagai berikut:

A. Tahap Perencanaan & Persiapan

Kick-Off Meeting dan penyelarasan pemahaman teknis dengan DPUPR Kab. Bogor.

Penyusunan rencana kerja, jadwal pelaksanaan 90 hari, dan metodologi pengembangan.

Inventarisasi data eksisting, studi regulasi, dan identifikasi kebutuhan stakeholder.

B. Tahap Perancangan & Analisis Sistem

Analisis proses bisnis tata kelola jasa konstruksi dan instrumen audit Permen PUPR 1/2023.

Desain arsitektur sistem, basis data relasional + PostGIS spasial, dan keamanan RBAC.

Desain antarmuka pengguna (UI/UX) modern, Side-by-Side Document Reviewer, dan dashboard eksekutif.

C. Tahap Pengembangan Aplikasi

Pengembangan modul core: Autentikasi, Manajemen Pengguna, dan Audit Trail Activity Log.

Pengembangan Modul Master BUJK: Registrasi mandiri, SBU, pengalaman proyek, dan kurva S.

Pengembangan Modul WebGIS: Pemetaan sebaran proyek 40 Kecamatan dan parser Shapefile (.SHP).

Pengembangan Modul Pelatihan TKK: Pendaftaran online, seleksi peserta, dan e-Certificate ber-QR Code.

Pengembangan Modul Pengawasan: Checklist digital 3 Tertib dan fasilitas unggah instrumen SIMAK.

Pengembangan Modul Pelaporan Eksekutif: Ekspor data multi-format (Excel, CSV, PDF, SHP).

D. Tahap Implementasi & Pengujian

Pengujian sistem secara menyeluruh: Unit Testing, Functional Testing, Security & Performance, serta UAT.

Instalasi dan deployment pada infrastruktur server produksi, konfigurasi SSL/HTTPS, dan backup otomatis.

Migrasi dan input data awal BUJK serta proyek konstruksi eksisting.

Pelatihan administrator/operator dinas dan penyusunan dokumentasi teknis (Manual Book & SOP).

6. LOKASI DAN SUMBER DANA

Lokasi pelaksanaan pekerjaan adalah Kabupaten Bogor di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.

Sumber dana anggaran kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

7. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode KBLI 62019 : AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA;

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi KECIL dengan subbidang : TELEMATIKA (1.03.05);

Status Surat Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) berstatus VALID melalui sistem DJP CoreTax;

Memiliki kinerja penyedia berpredikat Baik/Sangat Baik dalam 3 tahun terakhir pada SIKaP LKPP;

Memiliki pengalaman pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi/TI sejenis minimal 1 pekerjaan dalam 3 tahun terakhir, dengan nilai tertinggi minimal 50% dari total HPS/Pagu Anggaran.

8. KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA (PERSONIL)

Untuk melaksanakan pekerjaan ini, Penyedia Jasa wajib menyediakan personil dengan kualifikasi sebagai berikut:

| No | Posisi / Peran | Kualifikasi Pendidikan & Pengalaman | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager (Ahli Informatika) | S1 Sarjana Informatika Pengalaman min. 3 Tahun | Memimpin manajemen proyek, quality control, koordinasi tim, dan komunikasi berkala dengan PPK/DPUPR. |
| 2 | Web Developer | S1 Sarjana Informatika / TI / DKV Pengalaman min. 3 Tahun | Merancang arsitektur backend/frontend, REST API, konfigurasi server/deployment, RBAC, dan UI/UX responsif. |
| 3 | GIS Specialist | S1 Sarjana Geodesi / PWK Pengalaman min. 3 Tahun | Mengembangkan modul WebGIS, layer peta tematik 40 kecamatan, integrasi Shapefile (.SHP), dan analisis spasial. |
| 4 | Admin Kantor | SMK / SMA Sederajat Pengalaman min. 1 Tahun | Administrasi persuratan, input data awal, dokumentasi laporan kemajuan, dan penyiapan berkas serah terima. |

9. DATA PENUNJANG DAN STANDAR TEKNIS YANG DIGUNAKAN

9.1 Arsitektur & Bahasa Pemrograman

Sistem dikembangkan berbasis web (web-based application) yang dapat diakses melalui web browser modern tanpa memerlukan instalasi aplikasi khusus.

Pengembangan sistem menggunakan Fullstack Modern TypeScript Architecture (Next.js 15 / React 19 untuk Frontend dan NestJS / Node.js LTS untuk Backend) atau PHP versi modern (PHP 8.2+ / Laravel 11) yang mendukung arsitektur modular, Server-Side Rendering (SSR), performa tinggi, dan kemudahan pemeliharaan.

9.2 Basis Data & Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem menggunakan Database Management System PostgreSQL 16 dengan ekstensi spasial PostGIS 3.4 (EPSG:4326) untuk menyimpan data tabular dan geometri spasial (Point, MultiPolygon).

WebGIS terintegrasi penuh untuk menampilkan sebaran lokasi paket proyek konstruksi dan kantor BUJK di 40 Kecamatan Kabupaten Bogor.

Sistem mendukung fitur import dan export data spasial dalam format Shapefile (.SHP zipped) dan GeoJSON untuk interoperabilitas dengan GIS DPUPR / Bappedalitbang.

9.3 Modul Pengawasan Tertib Jasa Konstruksi (Permen PUPR 1/2023)

Menyediakan lembar checklist audit digital untuk 3 lingkup: (1) Tertib Usaha, (2) Tertib Penyelenggaraan, dan (3) Tertib Pemanfaatan Produk Konstruksi.

Fasilitas unggah berkas excel instrumen SIMAK dan kalkulasi otomatis skor kepatuhan pengawasan.

9.4 Modul Pelatihan TKK & e-Certificate ber-QR Code

Registrasi online mandiri calon peserta pelatihan TKK dengan validasi NIK dan berkas persyaratan.

Generator e-Certificate otomatis (PDF) dengan penomoran dinas resmi dan QR Code dinamis untuk validasi keabsahan secara online oleh publik.

9.5 Antarmuka Pengguna & Inovasi Interaksi (UI/UX)

Desain responsif menyesuaikan perangkat desktop, laptop, tablet, dan ponsel pintar.

Fitur Side-by-Side Document Reviewer (In-App PDF Viewer berdampingan dengan form verifikasi) untuk mempercepat proses persetujuan berkas pendaftaran BUJK.

Multi-Step Stepper Wizard pada formulir pendaftaran BUJK dan pelatihan.

9.6 Keamanan Sistem & Audit Trail

Manajemen hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC) dengan 3 tingkatan utama: Visitor, Operator, dan Super Admin.

Otentikasi aman menggunakan enkripsi password standar industri (Argon2id / Bcrypt) dan token JWT.

Pencatatan riwayat aktivitas pengguna (Audit Trail Log) untuk seluruh aksi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data.

Koneksi jaringan wajib menggunakan protokol aman HTTPS / SSL.

10. KELUARAN / OUTPUT PEKERJAAN

Keluaran dari pekerjaan ini meliputi:

Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi berbasis web yang responsif, aman, dan berkinerja tinggi;

Dashboard eksekutif, peta tematik WebGIS 40 Kecamatan, dan statistik interaktif;

Modul Master BUJK, SBU, Portofolio Pengalaman, dan Kurva S Progres Proyek;

Modul Pengawasan Tertib Konstruksi (Permen PUPR 1/2023) dan unggah SIMAK;

Modul Pelatihan TKK, e-Certificate digital (PDF), dan QR Code verifikasi publik;

Modul Pelaporan Eksekutif dan ekspor data multi-format (Microsoft Excel, CSV, PDF, dan Shapefile .SHP);

Basis data terstruktur PostgreSQL + PostGIS 3.4 beserta dokumentasi skema relasi data;

Dokumentasi teknis sistem, Buku Panduan Pengguna (Manual Book), dan SOP pengoperasian;

Source code lengkap aplikasi sesuai ketentuan kontrak dan Berita Acara UAT.

11. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (90 HARI KALENDER)

Pelaksanaan pekerjaan direncanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan matriks tahapan sebagai berikut:

| No | Tahapan / Kegiatan Utama | H 1-15 | H 16-30 | H 31-45 | H 46-60 | H 61-75 | H 76-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilisasi, Kick-off & Penyusunan Metodologi | ■ |  |  |  |  |  |
| 2 | Inventarisasi Data & Analisis Kebutuhan Sistem | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 3 | Perancangan Arsitektur, Basis Data & UI/UX |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 4 | Pengembangan Modul Core, RBAC & Master BUJK |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 5 | Pengembangan WebGIS 40 Kec. & Format SHP |  |  | ■ | ■ |  |  |
| 6 | Pengembangan Pelatihan TKK & e-Certificate QR |  |  | ■ | ■ |  |  |
| 7 | Pengembangan Modul Pengawasan Permen 1/2023 |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 8 | Pengembangan Modul Pelaporan & Ekspor Data |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 9 | Testing (Functional, Security) & UAT Stakeholder |  |  |  |  | ■ | ■ |
| 10 | Migrasi Data, Pelatihan Admin & Serah Terima |  |  |  |  |  | ■ |

12. ALIH PENGETAHUAN

Penyedia Jasa wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan melalui bimbingan teknis, pelatihan administrator/operator, dan pendampingan pengoperasian sistem kepada aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor guna menjamin keberlanjutan operasional sistem secara mandiri.

|  | Cibinong, Agustus 2026 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPUPR Kabupaten Bogor Bang Fauzy Tea NIP. ---------------------------- |
| --- | --- |