Product Requirement Document (PRD) Rekomendasi

Sistem Informasi Pembinaan & Pengawasan Jasa Konstruksi (SIJAKON) Kabupaten Bogor TA 2026

———————————————————————————————————————————————————————

1. Dokumen Kontrol & Ringkasan Eksekutif

| Atribut | Detail Informasi |
| --- | --- |
| Nama Produk | SIJAKON BOGOR (Sistem Informasi Pembinaan & Pengawasan Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor) |
| Versi Dokumen | 2.0.0 (Rekomendasi Arsitektur Baru) |
| Pengguna Jasa | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor |
| Sumber Dana | APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 |
| Waktu Pelaksanaan | 90 Hari Kalender |
| Dasar Acuan | KAK APLIKASI JAKON BOGOR 2026.docx & Analisis Sistem SIBIJAK |
| Dasar Regulasi | • UU No. 2/2017 jo UU Cipta Kerja • PP No. 22/2020 jo PP No. 14/2021 • Permen PUPR No. 1/2023 (Pedoman Pengawasan Jakon Pemda) • Perda Prov. Jabar No. 6/2024 (Pembinaan & Pengawasan Jakon) • Permen PUPR No. 9/2020 (LPJK) |

1.1 Ringkasan Produk & Nilai Strategis

SIJAKON BOGOR dirancang sebagai platform generasi baru yang mengintegrasikan seluruh alur kerja pembinaan, perizinan, sertifikasi, monitoring, pengawasan tertib konstruksi, dan pemetaan spasial di wilayah Kabupaten Bogor (yang mencakup 40 Kecamatan).

Sistem ini menggabungkan keunggulan alur kerja SIBIJAK (pendaftaran, master BUJK, SBU, pengalaman, kurva S, pelatihan, dan RBAC granular) dengan mandat KAK Bogor 2026 (WebGIS interaktif, dukungan format `.SHP`, instrumen audit digital Permen PUPR 1/2023, dan modul pelaporan eksekutif multi-format).

2. Struktur Peran Pengguna (User Hierarchy)

Sesuai ketentuan KAK Bogor 2026, sistem mengadopsi 3 tingkatan hak akses utama dengan matriks RBAC granular:

| Tingkat Hak Akses | Kategori Pengguna | Hak Akses & Fitur Utama |
| --- | --- | --- |
| 1. Visitor / Publik | Masyarakat, Umum, Calon Peserta | • Akses Peta Sebaran Proyek WebGIS 40 Kecamatan • Katalog Regulasi & Publikasi Berita Jakon • Pendaftaran Akun BUJK & Pendaftaran Bimtek TKK • Pemindaian & Validasi QR Code e-Certificate |
| 2. Operator | Operator BUJK, PPK / OPD, Asesor Pengawas | • Operator BUJK: Input SBU, Pengalaman, SIMAK, Progres Fisik • Operator OPD/PPK: Input Data Paket Pekerjaan Konstruksi APBD • Asesor Pengawas: Pengisian Checklist & Skor Permen 1/2023 |
| 3. Super Admin | Admin Dinas PUPR Kab. Bogor | • Verifikasi & Approval Pendaftaran Akun & Berkas Legalitas • Penjadwalan Pengawasan Tahunan & Master Bimtek Pelatihan • Manajemen Matriks RBAC & Pemantau Audit Trail Log • Ekspor Data Multi-Format (Shapefile .SHP, Excel, CSV, PDF) |

3. Blueprint Arsitektur Sistem & Stack Modern

Sistem dibangun menggunakan Fullstack Modern TypeScript Architecture untuk memastikan *end-to-end type safety*, antarmuka yang sangat responsif dan estetis (*WOW-factor UI*), serta kemampuan komputasi geospasial WebGIS berkecepatan tinggi:

| Lapisan Arsitektur | Teknologi Utama | Fungsi & Peran dalam Sistem |
| --- | --- | --- |
| Frontend (Client Layer) | Next.js 15 (App Router, RSC) + React 19 + Tailwind CSS + Shadcn UI | Antarmuka modern responsif, Server Components untuk kecepatan muat, Side-by-Side Reviewer, dan Stepper Wizard. |
| WebGIS Engine | MapLibre GL JS / Leaflet + shpjs + @turf/turf | Pemetaan spasial GPU-accelerated sebaran proyek 40 kecamatan, import/export Shapefile (.SHP) dan GeoJSON. |
| Backend (Business Layer) | NestJS / Hono.js (Node.js LTS, TypeScript) | Arsitektur modular, Controller-Service-Repository, validasi skema Zod, otentikasi JWT, dan RBAC granular. |
| Database & Spatial Layer | PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 Extension | Penyimpanan data relasional dan tipe data geometri spasial (Point, Polygon, EPSG:4326) dengan indeks GiST cepat. |
| Cache & Background Queue | Redis 7 + BullMQ | Antrian background jobs untuk generator PDF e-Certificate massal, ekspor file spasial SHP, dan automated expiry alert. |
| File & Document Engine | Object Storage (MinIO/S3) + Puppeteer + ExcelJS | Penyimpanan PDF legalitas terenkripsi, pembuatan sertifikat ber-QR code, dan ekspor spreadsheet Excel/CSV. |

4. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Prioritas fitur menggunakan standar MoSCoW:

[M] Must Have (Wajib rilis dalam 90 hari)

[S] Should Have (Sangat penting)

[C] Could Have (Peningkatan fitur lanjutan)

4.1 Modul 1: WebGIS & Pemetaan Spasial (Epic-GIS) — *Fitur Baru KAK 2026*

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi & Aturan Bisnis | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-GIS-01 | Peta Interaktif Sebaran Proyek | Menampilkan peta digital berbasis GPU-accelerated (MapLibre GL JS / Leaflet) dengan layer sebaran lokasi paket pekerjaan konstruksi di seluruh 40 Kecamatan Kab. Bogor. | M |
| FR-GIS-02 | Layer Tematik Multi-Kategori | Pengguna dapat mengaktifkan filter layer: (1) Sebaran Proyek APBD/APBN, (2) Sebaran Kantor BUJK (Kecil/Menengah/Besar), (3) Sebaran TKK tersertifikasi. | M |
| FR-GIS-03 | Geocoding & Input Koordinat | Form input proyek dilengkapi peta picker untuk memilih titik koordinat (Latitude/Longitude) atau menggambar poligon area proyek via Mapbox Draw / Leaflet Geoman. | M |
| FR-GIS-04 | Import & Export File `.SHP` | Sistem mendukung unggah (*upload*) dan unduh (*download*) data spasial dalam format Shapefile (.SHP zipped) dan GeoJSON via engine shpjs + @turf/turf untuk integrasi dengan GIS DPUPR / Bappedalitbang. | M |
| FR-GIS-05 | Info-Window Pop-up Proyek | Mengklik marker peta akan memunculkan pop-up ringkasan: Nama Paket, Nilai Kontrak, Pelaksana, Progres Fisik (%), dan foto kondisi proyek. | M |

4.2 Modul 2: Pengawasan Tertib Jasa Konstruksi (Epic-AUDIT) — *Permen PUPR 1/2023*

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi & Aturan Bisnis | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AUD-01 | Penjadwalan Audit Konstruksi | Admin dapat menyusun jadwal pengawasan tahunan/semesteran dan menetapkan daftar BUJK/proyek target audit. | M |
| FR-AUD-02 | Digital Checklist Tertib Usaha | Formulir audit digital untuk memeriksa keabsahan izin (NIB, SBU, SKK tenaga kerja, kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan). | M |
| FR-AUD-03 | Digital Checklist Tertib Penyelenggaraan | Evaluasi kepatuhan teknis proyek: penerapan Standar K3 Konstruksi (SMKK), kontrak kerja standar, penjaminan mutu, dan pengendalian lingkungan. | M |
| FR-AUD-04 | Digital Checklist Tertib Pemanfaatan | Evaluasi pemanfaatan produk konstruksi: kelaikan fungsi bangunan, umur konstruksi, dan pemeliharaan berkala. | M |
| FR-AUD-05 | Upload Instrumen SIMAK | Fasilitas unggah berkas excel instrumen SIMAK per BUJK per periode jadwal pengawasan. | M |
| FR-AUD-06 | Scoring & Rekomendasi Pengawas | Perhitungan otomatis skor kepatuhan (*Tertib / Cukup Tertib / Kurang Tertib*) serta penerbitan surat rekomendasi/teguran dinas. | M |

4.3 Modul 3: Pendaftaran, Master BUJK & SBU (Epic-BUJK)

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi & Aturan Bisnis | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-BJK-01 | Registrasi BUJK Mandiri | Pendaftaran akun perusahaan dengan input NIB, NPWP, Bentuk Usaha (PT/CV), Penanggung Jawab, Kontak, dan upload legalitas (PDF maks 5MB) divalidasi via Zod Schema. | M |
| FR-BJK-02 | Verifikasi & Approval Workflow | Verifikator dinas meninjau berkas pendaftaran dengan status `Draft`, `Menunggu Verifikasi`, `Disetujui`, `Ditolak`. Catatan penolakan dikirim via notifikasi sistem. | M |
| FR-BJK-03 | Manajemen SBU & KBLI | Input rincian SBU: Nomor Sertifikat, LSBU Penerbit, Klasifikasi, Subklasifikasi KBLI, Kualifikasi (Kecil/Menengah/Besar), Tanggal Terbit & Habis Berlaku, Dokumen PDF. | M |
| FR-BJK-04 | Automated Expiry Alert | Peringatan otomatis di dashboard sistem (*In-App Notification & Status Badge*) pada H-60 dan H-30 sebelum masa berlaku SBU habis via cron job Redis BullMQ. | S |
| FR-BJK-05 | Portofolio Pengalaman & BAST | Pencatatan riwayat proyek: Pemberi Tugas, No Kontrak, Nilai Kontrak, Tahun Anggaran, Tanggal PHO/FHO, dan upload dokumen BAST (PDF). | M |
| FR-BJK-06 | Monitoring Progres & Kurva S | Pelaporan bulanan progres fisik (%), progres keuangan (%), deviasi rencana vs realisasi, dan upload laporan foto mingguan/bulanan. | M |

4.4 Modul 4: Pelatihan, Sertifikasi TKK & QR Code (Epic-TRAIN)

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi & Aturan Bisnis | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-TRN-01 | Pendaftaran Calon Peserta | Registrasi online mandiri dengan input 16 digit NIK, data pribadi, asal BUJK/instansi, no kontak telepon/HP, dan upload KTP/Ijazah/Foto. | M |
| FR-TRN-02 | Manajemen Paket Pelatihan | Pengelolaan paket Bimtek/Pelatihan (Tahun Anggaran, Sumber Dana, Jenjang KKNI, Kuota, Metode Online/Offline, JP, Tempat). | M |
| FR-TRN-03 | Live-Search Seleksi Peserta | Fitur pencarian pintar (*Select2 / Command Palette Live Search*) untuk menetapkan peserta terpilih dari database pendaftar secara instan. | M |
| FR-TRN-04 | Penerbitan e-Certificate (PDF) | Generator sertifikat digital otomatis dengan penomoran resmi, tanda tangan digital/stempel dinas, dan file PDF unduhan via Puppeteer Engine. | M |
| FR-TRN-05 | QR Code Validasi Keaslian | e-Certificate dilengkapi QR Code dinamis yang jika dipindai akan mengarah ke URL validasi resmi verifikasi keabsahan sertifikat. | M |

4.5 Modul 5: Pelaporan Eksekutif & Manajemen Data (Epic-REP) — *Mandat KAK 2026*

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi & Aturan Bisnis | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-REP-01 | Modul Pelaporan Eksekutif | Generator laporan rekapitulasi periodik (Triwulanan, Semesteran, Tahunan) rekap BUJK, sebaran proyek, sertifikasi TKK, dan skor pengawasan. | M |
| FR-REP-02 | Multi-Format Export | Seluruh tabel data dan laporan eksekutif dapat diekspor ke format: Microsoft Excel (.xlsx), CSV (.csv), PDF (.pdf), dan Shapefile (.shp). | M |
| FR-REP-03 | Import Data Massal | Fasilitas import data massal via template Excel untuk migrasi data awal BUJK dan proyek eksisting di Kabupaten Bogor. | M |

4.6 Modul 6: Keamanan, RBAC & Audit Trail (Epic-SEC)

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi & Aturan Bisnis | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-SEC-01 | Multi-Tier Role Management | Pengelolaan hak akses berbasis grup (*Super Admin, Operator Dinas, Operator BUJK, Tim Pengawas, Visitor*). | M |
| FR-SEC-02 | Granular Permission Matrix | Hak akses dikontrol hingga level aksi terkecil (*Lihat, Tambah, Edit, Hapus, Detail, Verifikasi, Reset Password*). | M |
| FR-SEC-03 | Audit Trail Log Viewer | Halaman pemantau aktivitas admin/user yang mencatat: `User ID`, `Waktu Aktivitas`, `Tipe Aksi`, `Modul/Data yang Diubah`, `IP Address`. | M |
| FR-SEC-04 | Keamanan Autentikasi | Password hashing standar industri (Bcrypt / Argon2id), auto logout session timeout, dan proteksi anti-bruteforce. | M |

4.7 Modul 7: CMS Publik & Informasi (Epic-CMS)

| ID | Kebutuhan Fungsional | Deskripsi & Aturan Bisnis | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-CMS-01 | Repositori Regulasi Jasa Konstruksi | Direktori peraturan perundang-undangan (UU, PP, Permen, Perda Jabar, Perbup Bogor) dengan fitur pencarian dan unduh PDF. | M |
| FR-CMS-02 | Publikasi Berita & Agenda Dinas | CMS pengelolaan artikel warta, pengumuman pelatihan, dan agenda kegiatan jasa konstruksi dengan Rich Text Editor dan cover banner. | M |

5. Kebutuhan Non-Fungsional & Spesifikasi Teknologi (NFR)

| Kategori | Spesifikasi Arsitektur Modern |
| --- | --- |
| Frontend Framework | Next.js 15 (React 19, App Router, Server Components) dengan styling Tailwind CSS, komponen Shadcn UI + Radix Primitives, ikon Lucide React, dan animasi Framer Motion. |
| Backend Framework | NestJS / Hono.js (Node.js LTS, TypeScript) dengan arsitektur modular, Controller-Service-Repository pattern, dan validasi skema Zod. |
| Database & GIS | PostgreSQL 16 + PostGIS Extension (Mendukung tipe data `geometry(Point/Polygon, 4326)` untuk data spasial). |
| ORM / Data Layer | Prisma ORM / Drizzle ORM (Type-safe database queries dan migrasi otomatis). |
| WebGIS Engine | MapLibre GL JS / React-Leaflet dengan layer OpenStreetMap, Citra Satelit ESRI, dan layer GeoJSON 40 Kecamatan Kab. Bogor. |
| Spatial File Parser | `shpjs` (Ekstraksi Shapefile .SHP ke GeoJSON di client/server) + `@turf/turf` (Analisis spasial titik/poligon). |
| Dokumen & PDF | Puppeteer / @react-pdf/renderer (Generator e-Certificate & Laporan PDF) + QRCode.js (Dynamic QR Validation). |
| Spreadsheet Engine | ExcelJS / SheetJS (xlsx) (Impor & Ekspor data massal Excel/CSV tanpa lag). |
| Queue & Cache | Redis + BullMQ (Antrian background jobs untuk generate PDF massal, ekspor SHP, dan automated alert). |
| Performa & SLA | Waktu muat halaman rata-rata ≤ 1.0 detik; Mendukung 1.000+ Concurrent Users; Skoring Google Lighthouse ≥ 90. |
| Keamanan | SSL/TLS 1.3, Rate Limiting, Input Sanitization (Anti-XSS/SQLi), CORS terkonfigurasi ketat, JWT dengan Refresh Token. |
| Pencadangan (Backup) | Pencadangan basis data PostgreSQL + PostGIS otomatis terjadwal harian (*daily automated pg_dump*). |

6. Pedoman Desain UI/UX & Inovasi Interaksi (Design System)

Untuk menghadirkan pengalaman pengguna kelas enterprise (*Modern B2G / Gov-Tech Standard*), antarmuka SIJAKON BOGOR dirancang dengan prinsip estetika tinggi, intuitif, dan bebas hambatan (*frictionless*).

6.1 Sistem Desain & Identitas Visual

Palet Warna Resmi & Aksen Modern:

Primary: *Emerald Slate* (`#0F5132` & `#0F172A`) — Menggambarkan kredibilitas, ketegasan regulasi, dan identitas hijau Kabupaten Bogor.

Accent: *Vibrant Emerald* (`#10B981` & `#059669`) — Indikator status aktif, tombol konfirmasi, dan elemen interaktif utama.

Warning / Expiry: *Amber Orange* (`#F59E0B`) — Indikator masa berlaku SBU/sertifikat yang mendekati kedaluwarsa.

Background: *Crisp Slate* (`#F8FAFC` untuk Light Mode, `#0B0F19` untuk Dark Mode).

Tipografi: Plus Jakarta Sans / Inter (Sangat jelas, geometris, dan ramah untuk pembacaan angka anggaran, tabel panjang, serta koordinat geospasial).

Elevasi & Komponen: *Soft Card Elevation* (bayangan lembut, radius sudut membulat `rounded-xl / 12px`, border halus `border-slate-200/60`).

Mikro-Interaksi: Animasi pemuatan skeleton (*shimmering loading*), umpan balik toast instan (*Sonner Toast*), dan transisi halus berbasis Framer Motion.

6.2 Enam Inovasi UX Kunci (Key UX Breakthroughs)

Side-by-Side Document Reviewer (Verifikasi Berkas 3x Lebih Cepat):

Verifikator dinas tidak perlu mengunduh file secara manual. Layar terbagi menjadi *Split-Screen Modal* (Sisi kiri: *In-App PDF Viewer* dengan fitur zoom/rotasi, Sisi kanan: Form checklist verifikasi & template alasan penolakan cepat).

Multi-Step Stepper Wizard (Pendaftaran BUJK & Pelatihan):

Formulir panjang dipecah menjadi 4 Tahap Progresif (`1. Legalitas` ➔ `2. Alamat & Kontak` ➔ `3. Penanggung Jawab PJT/PJSK` ➔ `4. Review & Submit`) dilengkapi Auto-Save Draft lokal agar data tidak hilang jika jaringan terputus.

WebGIS Split-View & Spatial Bounding-Box Filtering:

Peta interaktif 40 Kecamatan di sebelah kiri tersinkronisasi langsung dengan tabel daftar proyek di sebelah kanan. Menggeser atau men-zoom peta otomatis menyaring proyek yang terlihat di layar (*Dynamic BBox Filter*).

Live Scoring Gauge (Pengawasan Permen PUPR No. 1/2023):

Lembar audit digital dilengkapi *Speedometer / Score Gauge* real-time. Status kepatuhan otomatis berubah warna (*Merah: <60% Kurang Tertib, Kuning: 60-80% Cukup Tertib, Hijau: >80% Tertib*) saat opsi checklist dicentang.

Universal Command Palette (`Ctrl + K` / `Cmd + K`):

Kotak pencarian global cerdas untuk melompat ke profil BUJK, nama proyek, NIB, regulasi, atau menu mana pun secara instan via keyboard.

Slide-Over Drawers untuk Aksi Cepat:

Aksi edit cepat, unggah berkas SIMAK, atau ubah password disajikan dalam *Slide-Over Panel* dari kanan layar tanpa meninggalkan halaman utama (*Zero Full-Page Reloads*).

6.3 Desain Mobile-First untuk Tim Pengawas Lapangan

Touch-Friendly Audit Tiles: Pilihan checklist audit berukuran besar dan mudah ditekan menggunakan satu tangan/jempol di tablet atau ponsel pintar.

Direct Geotagged Camera Upload: Pengambilan foto dokumentasi fisik proyek langsung dari kamera perangkat dengan watermark tanggal, jam, dan titik koordinat GPS otomatis.

Offline Inspection Resilience: Formulir inspeksi tetap dapat diisi di area minim sinyal dan akan otomatis tersinkronisasi saat perangkat terhubung kembali ke internet.

6.4 Konsep Wireframe Antarmuka Dashboard

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [SIJAKON BOGOR] 🔍 Cari Proyek, BUJK, NIB (Ctrl+K)... 🔔 3 👤 Admin Dinas ▾ │ ├──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 📊 Dashboard │ RINGKASAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN BOGOR (2026) [🗓️ TA 2026 ▾] │ │ 🏢 BUJK Master│ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ 🗺️ WebGIS │ │ 🏢 1.240 BUJK │ │ 🏗️ 342 Proyek │ │ 👷 4.850 TKK │ │ ⚖️ 88% Tertib│ │ │ 📋 Pengawasan│ │ +12% thn ini │ │ Rp 420 Miliar │ │ Tersertifikasi│ │ Standar K3 │ │ │ 🎓 Pelatihan │ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └─────────────┘ │ │ 📑 Pelaporan │ │ │ ⚙️ Pengaturan│ SEBARAN PROYEK & BADAN USAHA (40 KECAMATAN) [Layer: Proyek APBD ▾]│ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ │ │ │ │ 📍 Proyek Terdekat │ │ │ │ │ [ PETA INTERAKTIF ] │ • Rekonstruksi Jalan │ │ │ │ │ (MapLibre / PostGIS) │ Kec. Babakan Madang│ │ │ │ │ │ Fisik: 78% (On Track)│ │ │ │ 🟢 Cibinong (42) 🔵 Sukaraja (18) │ • Pembangunan Gedung │ │ │ │ │ │ Kec. Cibinong │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘ │ └──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

7. Struktur Data & Relasi Entitas (Database Schema Blueprint)

[users] (id, username, password_hash, email, phone, role_id, bujk_id, is_active, created_at) ¦ +---> [roles] (id, name, description) ¦ +---> [role_permissions] (id, role_id, permission_key, is_granted) [audit_logs] (id, user_id, action, module, record_id, old_values, new_values, ip_address, created_at) [bujk_master] (id, name, entity_type, npwp, nib, leader_name, pjt_name, pjsk_name, district_id, address, geom_location: geometry(Point, 4326), status) ¦ +---> [bujk_sbu] (id, bujk_id, cert_no, issuer, kbli_code, qualification, valid_until, file_pdf) ¦ +---> [bujk_experiences] (id, bujk_id, project_name, owner, contract_no, value, year, pho_date, fho_date, file_bast) ¦ +---> [bujk_projects] (id, bujk_id, project_name, fiscal_year, budget_source, contract_val, start_date, end_date, geom_area: geometry(Polygon, 4326), phys_prog, fin_prog) [supervision_schedules] (id, year, name, start_date, end_date, scope, status) ¦ +---> [supervision_files] (id, bujk_id, schedule_id, simak_file_url, upload_date, status) ¦ +---> [supervision_inspections] (id, bujk_id, schedule_id, business_score, exec_score, util_score, final_status, notes) [training_packages] (id, name, fiscal_year, kkni_level, quota, reg_start, reg_end, exec_start, exec_end, location, status) ¦ +---> [training_participants] (id, package_id, applicant_id, status_lulus, cert_number, cert_url, qr_token) [regulations] (id, type, title, number, publisher, year, file_url) [news_articles] (id, title, category, status, cover_img, content, published_at)

8. Rencana Kerja & Jadwal Pelaksanaan (90 Hari Kalender)

Sesuai ketentuan KAK Bogor TA 2026, berikut matriks tahapan eksekusi:

| Fase Pelaksanaan | Alokasi Waktu | Rincian Aktivitas & Output Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Persiapan & Analisis | Hari 1 - 15 (2 Minggu) | • Kick-off meeting teknis dengan DPUPR Kab. Bogor & inventarisasi data awal. • Analisis proses bisnis Permen PUPR 1/2023, data spasial 40 Kecamatan, dan skema database. |
| Fase 2: Perancangan & Core System | Hari 16 - 35 (3 Minggu) | • Perancangan UI/UX Design System & Prototipe Interaktif Dashboard. • Pengembangan Autentikasi, Granular RBAC, Audit Trail, dan Pendaftaran BUJK/TKK. • Pembangunan Master BUJK, SBU, Portofolio Pengalaman, dan Kurva S. |
| Fase 3: WebGIS & Pelatihan TKK | Hari 36 - 55 (3 Minggu) | • Integrasi WebGIS sebaran proyek & kantor BUJK di 40 Kecamatan. • Pengembangan modul parser & converter format spasial Shapefile (.SHP) dan GeoJSON. • Pembangunan modul Pelatihan TKK, seleksi pendaftar, dan e-Certificate ber-QR Code. |
| Fase 4: Pengawasan & Pelaporan | Hari 56 - 75 (3 Minggu) | • Implementasi checklist audit digital (Tertib Usaha, Penyelenggaraan, Pemanfaatan). • Fasilitas upload SIMAK, scoring otomatis, dan modul Pelaporan Eksekutif. • Pembuatan generator rekapitulasi data periodik dan import data massal Excel. |
| Fase 5: Testing, Training & Go-Live | Hari 76 - 90 (2 Minggu) | • Pengujian menyeluruh (Functional Testing, Security & Performance, UAT). • Migrasi data awal, konfigurasi server produksi, penyusunan Manual Book & SOP. • Pelatihan administrator dinas dan serah terima aplikasi 100%. |

9. Alokasi Personil Tenaga Ahli & Pendukung (Sesuai KAK)

| No | Posisi / Peran | Kualifikasi KAK | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager (Ahli Informatika) | S1 Sarjana Informatika (Pengalaman min. 3 Tahun) | Memimpin koordinasi tim, manajemen jadwal 90 hari, quality control, dan komunikasi dengan PPK/DPUPR Kab. Bogor. |
| 2 | Web Developer | S1 Sarjana Informatika / TI / DKV (Pengalaman min. 3 Tahun) | Merancang arsitektur backend, REST API, konfigurasi server/deployment, RBAC, dan antarmuka UI/UX responsif. |
| 3 | GIS Specialist | S1 Sarjana Geodesi / PWK (Pengalaman min. 3 Tahun) | Mengembangkan modul WebGIS, layer peta tematik 40 kecamatan, parser format `.SHP`, dan integrasi data spasial. |
| 4 | Admin Kantor | SMK / SMA (Pengalaman min. 1 Tahun) | Administrasi dokumen kerja, input data awal, penyusunan laporan kemajuan, dan penyiapan Manual Book. |

Dokumen PRD Rekomendasi ini disusun secara presisi untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis, fungsional, geospasial, antarmuka UI/UX, dan regulasi KAK Jasa Konstruksi Kabupaten Bogor TA 2026 terpenuhi secara paripurna.